Dodatek nr 6 do SIWZ

Załącznik nr ...... do oferty przetargowej nt: „Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni do skoczni w dal przy zespole szkół w Stefanowie”.

UMOWA

Zawarta w dniu ............................ w Żelechowie pomiędzy Gminą Żelechów reprezentowaną przez Leonarda Gulę - Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym”, 
a ......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..............................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

# ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy i termin realizacji

- Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), rozstrzygniętego w dniu ........................Zamawiający  zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni do skoczni w dal przy zespole szkół w Stefanowie”.

1.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni do skoczni w dal przy zespole szkół w Stefanowie w zakresie: Budowy bieżni lekkoatletycznej  wraz ze skocznią w dal i bieżnia na sprint na podbudowie z betonu jamistego o powierzchni około 763 m2, trzytorowej wykonanej wokół boiska sportowego i ograniczona z dwóch stron obrzeżami betonowymi. Bieżnia ma być pokryta nawierzchnią z poliuretanu na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz zgodnie z projektem budowlanym pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni do skoczni w dal przy zespole szkół w Stefanowie”.

2. Szczegółowy określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr.1 do umowy.

- Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie opracowanego 
przez Wykonawcę rzeczowo – finansowego harmonogramu realizacji robót, które stanowią załączniki do niniejszej umowy. Wykonanie przedmiotu umowy winno zostać potwierdzone odbiorem końcowym.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

- Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana 
przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy,

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót budowlano – instalacyjnych.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, 
w szczególności:

- ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo zamówień publicznych,

- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Polskie Normy oraz normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce.

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Ogólne obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający jest zobowiązany w szczególności do:

  - wprowadzenia Wykonawcy na plac budowy , udostępnienia dziennika

budowy i przekazania dokumentacji projektowej,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3)   przeprowadzania odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

4)   dokonania odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,

po potwierdzeniu przez nadzór inwestorski gotowości przedmiotu umowy

do odbiorów,

5)   przejęcia od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAŁ III. NADZÓR INWESTORSKI

Ustanowienie inspektora nadzoru

1. Ze strony wykonawcy kierownikiem budowy będzie: ...................................................

posiadający uprawnienia budowlane nr ................................................. w specjalności .......................................................wydane w dniu ....................... w ................................

2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Pana ..............................
posiadającego uprawnienia budowlane nr ..............................w specjalności ..................
....................................................wydane w dniu ....................... w ...................................

- 3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego działa w granicach posiadanych uprawnień i przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (j.t.Dz.U. z 2000 r nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), oraz w granicach określonych w postanowieniach niniejszej umowy.

ROZDZIAŁ IV. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji, bez zastrzeżeń.

Ogólne obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- terminowego wykonania robót zgodnie z umową, i załączonym harmonogramem rzeczowo – finansowym stanowiącym Załącznik do umowy,

- wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego 
i autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym 
i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie oraz jakości robót  określonych w dokumentacji projektowej 
nie niższych niż zadeklarowane w ofercie. Zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody Zamawiającego,

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie 
z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

- sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisu ustawy – Prawo budowlane,

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie 
z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku 
na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika osób w zakresie obsługi instalacji i urządzeń.

- W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem 
i na swój koszt, w szczególności:

- sporządzenie wszelkiej dokumentacji projektowej, która nie była dostarczona 
przez Zamawiającego, a której wykonanie jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem;

- kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami;

- organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;

- gospodarowanie terenem robót aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadając za wszelkie szkody powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy 
i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego;

- wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, 
aż do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu;

- dostawy dla potrzeb prowadzonych robót energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, itp.;

- organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;

- pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu;

- dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających 
z projektu i zakresu prac;

- właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę;

- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne ich prowadzenie;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia ludzi 
i mienia Zamawiającego.

Zlecanie robót podwykonawcom

- Zamawiający nie dopuszcza zlecenie robót podwykonawcom.

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z terenem budowy 
i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- możliwości urządzenia zaplecza technicznego,

- możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.,

- stanu dróg dojazdowych,

- innych danych potrzebnych do wykonania robót.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł 
w cenie ofertowej.

Wytyczenie obiektów i robót

- Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do tych czynności.

- Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, 
aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

- W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy.

- Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymać teren robót w ten sposób, by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

- Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności: z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek 
lub w związku z prowadzonymi robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty.

- W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę za zajęcie i odtworzenie pasa drogowego.

- Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć 
na nie wpływ.

Dokumentacja powykonawcza

- Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w dwóch egzemplarzach.

Wykonawca po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz świadectwa jakości wyrobu 
(tam, gdzie są wymagane), a także dokumenty potwierdzające zgodność realizacji prac 
z aktualnymi przepisami ochrony środowiska – w dwóch egzemplarzach.

- Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru wszelkich innych dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych 
i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. i dołączy do dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach.

- Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

ROZDZIAŁ V. TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 30 dzień od dnia podpisania umowy; tj dnia....................... .

ROZDZIAŁ VI. WSTRZYMANIE ROBÓT

Wstrzymanie robót

- Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:

- zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru 
dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,

- powstało z winy Wykonawcy.

ROZDZIAŁ VII. ODBIORY

- W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających 
oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu terminu wykonania robót w Dzienniku Budowy – powiadamia inspektora Nadzoru 
z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie. Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza ich wykonanie wpisem do Dziennika Budowy.

- Przewiduje się możliwość dokonania odbiorów częściowych wykonanych robót budowlanych.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie jego odbiór. Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów przewidziane przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje,

- skompletowania pełnej dokumentacji odbiorowej (projektów z naniesionym 
w trakcie realizacji zmianami, inwentaryzacji geodezyjnej, protokołów prób i odbiorów, certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp.),

- stwierdzenia, wpisem do Dziennika Budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru,

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru o gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego i daty złożenia przez Wykonawcę pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub odbioru całości robót budowlano –instalacyjnych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia :

- w przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin 
na usunięcie wad i odmówi odbioru do czasu usunięcia tych wad;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

ROZDZIAŁ VIII. WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie

§ 38

1. Wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu  zamówienia zostało określone na

kwotę w wysokości :

Kwota brutto : .............. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

w tym podatek VAT    .........  % -   kwota ................................. zł

/słownie/ : ................................................................................................................................

Kwota netto : ........................zł.

/słownie/ : ................................................................................................................................

Zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do umowy.

2.   Wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, obowiązującymi przepisami, projektem technicznym i normami technicznymi.
3.   Ceny jednostkowe ustalone w tabeli elementów na podstawie kosztorysu ofertowego szczegółowego są niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom kosztów wykonania robót kształtujących się na  rynku budowlanym.

4.   Wykonawca nie będzie żądał  dodatkowego wynagrodzenia  za roboty podane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, a pominięte przez Wykonawcę przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.
5.   W przypadku konieczności wykonania większej ilości robót niż wynika to z kosztorysu ofertowego, Wykonawca uzgodni zakres tych robót z Inwestorem i przystąpi do ich wykonania po protokólarnej akceptacji  przez Inwestora i Inspektora Nadzoru, a ich rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu cen jednostkowych i narzutów wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym.

6.   Wszystkie protokóły odbioru wymagają podpisu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
7.   Wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym paragrafie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury po protokólarnym odbiorze końcowym robót przez komisję Inwestora przy zastrzeżeniu określonym w §38 ust.5 
8.   Każdorazowa zmiana rozmiaru rzeczowego może nastąpić na podstawie dwustronnego uzgodnionego aneksu do umowy.

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA

Rozliczenia

§ 39

1.   Strony dopuszczają (po uzyskaniu zgody od Inwestora) częściowe fakturowanie robót na podstawie protokółu odbioru wykonanych robót podpisanego przez Inspektora Nadzoru.
2.   Faktury częściowe wystawiane będą przez Wykonawcę do wysokości 90 % wartości zamówienia

3.   Zapłata przez Inwestora faktur częściowych za wykonanie robót nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury.
4.   Faktura końcowa wystawiona będzie przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru robót przez Inwestora na podstawie protokółu końcowego odbioru robót.

5.   Inwestycja realizowana jest ze środków własnych i środków z dotacji lub pożyczki.
Inwestor  zastrzega sobie prawo późniejszej zapłaty faktur częściowych i końcowej, niż to określono w §39 ust.3 i  §38 ust.7 za roboty finansowane ze środków z dotacji lub pożyczki. Realizacja faktur nastąpi z chwilą wpływu środków z dotacji lub pożyczki na konto Urzędu – najpóźniej do 15 marca 2008 r.

§ 40  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163) Wykonawca złoży na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należnego wykonania umowy, oraz wad które zostaną ujawnione przy odbiorze lub w czasie trwania gwarancji i rękojmii w wysokości 5 % wartości zamówienia brutto co stanowi ....................................... zł.
1.   Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia  umowy wymienioną w § 14 ust.1 w formie ……....................................................................................................................

2.   Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie w pieniądzu, Inwestor wyraża zgodę na potrącenie kwoty zabezpieczenia z faktur wystawianych Inwestorowi w wysokości 5 % wartości faktury , aż do uzyskania pełnej kwoty zabezpieczenia, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wnieść 30 % wartości zabezpieczenia w dniu podpisania umowy.
Zabezpieczenie w pieniądzu będzie gromadzone na rachunku bankowym założonym przez Urząd Miasta i Gminy dla tej inwestycji i będzie oprocentowane.
3.   Jeżeli Wykonawca będzie wnosił zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie, przewidzianej w przepisach  art. 148 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r  to dokument (dowód) przewidziany dla tej formy stanowi załącznik do umowy.
4.   Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

5.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w następujących terminach:
a/   część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót – w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót.
b/   pozostała część najpóźniej w 15 dniu po upływie rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
6. Jeżeli Wykonawca  nie przystąpi i nie usunie wad występujących w okresie gwarancji i rękojmi powstałych z jego winy w ciągu 3 dni. Inwestor ma prawo zlecić naprawę innemu wykonawcy i pokryć koszty naprawy z wniesionego zabezpieczenia . Konsekwencje utraty odsetek w całości ponosi Wykonawca.

7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XI. RĘKOJMIA

§ 41 Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi

za wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbiorowych

lub powstałe w okresie rękojmi.

§ 42 Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu

umowy.

§ 43 W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający

zażąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie

usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie na koszt Wykonawcy.

§ 44 Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady

powstałe na skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych

metod wykonania robót, stosowanych przez Wykonawcę.

ROZDZIAŁ XII. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§ 45 W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu

karę umowną stanowiącą 10% wynagrodzenia za całe zadanie, określonego w § 42.

§ 46 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, liczoną od kwoty jego

wynagrodzenia za całe zadanie, określonego w § 42 w następujących wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu prac objętych umową w wysokości równej odsetkom 
za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązujących w okresie pozostawania Wykonawcy w zwłoce, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót oraz w okresie rękojmi w wysokości ustalonej w pkt 1 – licząc od daty wyznaczonej 
przez Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki.

§ 47 Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia

odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 48 W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad wykonanych robót,

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie

innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XIII. RYZYKO WYKONAWCY

§ 49 Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie

umownym jak również za wykonanie robót zgodnie z terminami określonymi

w harmonogramie rzeczowo-finansowym odpowiada Wykonawca.

§ 50 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania

zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

§ 51 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego

lub podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.

§ 52 Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane

przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi.

ROZDZIAŁ XIV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Podstawy odstąpienia od umowy

§ 53  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- postawienia w stan likwidacji firmy Wykonawcy, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni

W przypadkach określonych w pkt. 2 – 5 Zamawiający może odstąpić od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z terminem natychmiastowym.

§ 54 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia

bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu umowy lub odmawia

podpisania protokołu odbioru końcowego.

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy

§ 55

  - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

    - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

    - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi,

    - Wykonawca wraz z Zamawiającym, dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej                   w terminie do 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

  - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar 
za nieterminowe i wadliwe wykonanie umowy.

  - W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty 
oraz materiały i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

  - Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy:

    - Wykonawca zobowiązuje się sporządzić:

      - kosztorys dla całości robót objętych zamówieniem,

      - kosztorys dla robót wykonanych z zastosowaniem bazy cenowej określonej przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym ( przedmiar robót)

    - kosztorysy, o których mowa w pkt. 1 podlegają weryfikacji Zamawiającego,

    - wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane zostanie ustalone jako iloczyn robót wykonanych i cena jednostkowa określona przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym przedmiarze robót .

    - w następujący sposób: iloraz wartości robót wykonanych wynikającej                           z kosztorysu, o którym mowa w pkt. 1b, do wartości kosztorysu ustalonej w pkt. 1a, razy wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy,                  o którym mowa w § 43.

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 56 W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony

zobowiązują się do podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia

sprawy, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 57 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają pod rygorem nieważności

sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§ 58 Umowa niniejsza została sporządzona w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, - jeden dla   
        Wykonawcy, 5 egzemplarzy dla Zamawiającego po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA	                    KONTRASYGNATA	                        ZAMAWIAJĄCY

SKARBNIKA GMINY